## Slide 1
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Engenharia de Software
Qualidade de Software
PROF. LUCAS DARTORA
lucas.dartora@fag.edu.br
@professorlucasdartora

## Slide 2
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
“Quanto tempo?”
“Quanto custa”?
A resposta depende:
  Dos requisitos;
  Da equipe;
  Da tecnologia.
Gestão de Estimativas de Projeto de Software

## Slide 3
Objetivo
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
É um método para a medição de tamanho funcional de um software a partir da visão do usuário.
A APF mede o software quantificando as tarefas e serviços (ou seja, funcionalidade) que o software fornece ao usuário, primordialmente com base no projeto lógico. Os objetivos da análise de pontos de função são medir:
  A funcionalidade implementada no software, que o usuário solicita e recebe;
  A funcionalidade impactada pelo desenvolvimento, melhoria e manutenção de software, independentemente da tecnologia utilizada na implementação.
Análise de Pontos de Função

## Slide 4
Benefícios da APF
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Uma ferramenta para determinar o tamanho de um pacote adquirido através da contagem de todas as funções incluídas
Contagem das funções que especificamente correspondem aos seus requisitos (make ou buy)
Análise de produtividade e qualidade
Gerenciamento de escopo (controlar o aumento do escopo)
Estimar custo e recursos: essa medida pode ser utilizada como entrada para diversos modelos de estimativa de esforço, prazo e custo

## Slide 5
Processo de Contagem
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE

## Slide 6
Tipos de Contagem
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Três tipos:
Contagem de um projeto de desenvolvimento
Contagem de um projeto de melhoria
Contagem de uma aplicação (ou baseline)

## Slide 7
Projeto de Desenvolvimento
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
  Mede a funcionalidade fornecida aos usuários finais do software quando da sua primeira instalação;
  Abrange eventuais funções de conversão de dados necessárias à implantação do sistema;
  É importante destacar que qualquer contagem realizada antes do término de um projeto é na verdade uma estimativa da funcionalidade que será entregue ao seu final;
  Conforme os requisitos vão ficando mais claros é bastante natural identificar funcionalidades que não haviam sido especificadas inicialmente.

## Slide 8
Projeto de Melhoria
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
  Mede as funções adicionadas, modificadas ou excluídas do sistema pelo projeto;
  Eventuais funções de conversão de dados também devem ser medidas;
  Quando o projeto de melhoria é concluído e seus produtos instalados, o número de pontos de função da aplicação deve ser atualizado para refletir as alterações na funcionalidade da aplicação (banco de dados histórico).

## Slide 9
Projeto de Aplicação ou Baseline
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
  Mede a funcionalidade fornecida aos usuários por uma aplicação instalada;
  Ele é inicializado ao final da contagem do número de pontos de função do projeto de desenvolvimento, sendo atualizado no término de todo projeto de melhoria que altera a funcionalidade da aplicação.

## Slide 10
Relacionamento entre os Tipos de Contagem
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE

## Slide 11
Funções do Tipo Dado
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
As funções do tipo dado representam as funcionalidades fornecidas pelo sistema ao usuário, para atender a suas necessidades de dados.
Mas o que são funções do tipo dado?
São classificadas em:
  Arquivo Lógico Interno (ALI);
  Arquivo de Interface Externa (AIE);

## Slide 12
Arquivo Lógico Interno (ALI)
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Um grupo logicamente relacionado de dados ou informações de controle, identificável pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação sendo contada.
Sua principal intenção é armazenar dados mantidos através de um ou mais processos da aplicação sendo contada.
Exemplo:
Tabelas de banco de dados atualizadas pela aplicação.

## Slide 13
Arquivo Lógico Interno (ALI)
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Exemplos de ALI:
O que não é ALI:
Tabelas que armazenam dados mantidos pela aplicação;
Arquivos de configuração mantidos pela aplicação;
Arquivos de help, desde que mantidos pela aplicação;
Arquivos de mensagens de erros, desde que mantidos pela aplicação;
Arquivos mantidos não só pela aplicação, mas também por outra aplicação;
Arquivos temporários, de trabalho ou de classificação;
Arquivos gerados para processamento em outra aplicação. No entanto, esses arquivos podem ser funções do tipo transação;
Arquivos de backup;
Arquivos introduzidos exclusivamente em função da tecnologia utilizada;
Arquivo de índices;
Operações de junção e projeção, visões;

## Slide 14
Arquivo de Interface Externa (AIE)
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Um grupo logicamente relacionado de dados ou informações de controle, identificável pelo usuário, mantidos fora da fronteira da aplicação sendo contada.
Sua principal intenção é armazenar dados referenciados através de um ou mais processos elementares dentro da fronteira da aplicação sendo contada.
Exemplo:
Tabelas de banco de dados lidas pela aplicação, mas atualizadas por outra aplicação.

## Slide 15
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Exemplos de AIE:
O que não é AIE:
Dados de referência externos utilizados pela aplicação;
Arquivos de help, desde que mantidos por outra aplicação;
Arquivos de mensagens de erro, desde que mantidos por outra aplicação;
Arquivos de movimento recebidos de outra aplicação para manter um ALI. No entanto, esses arquivos podem ser funções do tipo transação;
Dados mantidos pela aplicação e utilizados por outra aplicação;
Dados formatados e processados para uso de outras aplicações;
Arquivo de Interface Externa (AIE)

## Slide 16
Funções do Tipo Dado
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Cada Arquivo Lógico Interno e cada Arquivo de Interface Externa deve ser classificado com relação à sua complexidade funcional (baixa, média ou alta).
Determinação da Complexidade:
  Número de Tipos de Dados (TD);
  Número de Tipos de Registros (TR);
Baseados em:
Uma vez determinadas as quantidades de tipos de dados e de tipos de registros, a classificação com relação à complexidade é fornecida pela tabela ao lado:

## Slide 17
Funções do Tipo Dado
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Um tipo de dado é um campo único, reconhecido pelo usuário, não repetido.
Definição de Tipo de Dado:
Regras de contagem de Tipos de Dados:
Conte um tipo de dado para cada campo único reconhecido pelo usuário e não repetido, mantido ou recuperado de um ALI ou AIE através da execução de um processo elementar;
Quando duas aplicações mantêm ou referenciam o mesmo ALI/AIE, conte apenas os campos utilizados por cada aplicação;
Conte um tipo de dado para cada campo solicitado pelo usuário para estabelecer um relacionamento com outro arquivo.

## Slide 18
Funções do Tipo Dado
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Um tipo de registro é um subgrupo de tipos de dados, reconhecido pelo usuário, componente de um Arquivo Lógico Interno ou Arquivo de Interface Externa
Definição de Tipo de Registro:
Regras de contagem de Tipos de Registro:
Conte um tipo de registro para cada subgrupo, obrigatório ou opcional, de um Arquivo Lógico Interno ou Arquivo de Interface Externa; ou
Se não houver nenhum subgrupo, conte o próprio Arquivo Lógico Interno ou Arquivo de Interface Externa como um tipo de registro.

## Slide 19
Funções do Tipo Transação
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
As funções do tipo transação representam a funcionalidade fornecida ao usuário para atender as suas necessidades de processamento de dados pela aplicação.
Definição:
São classificadas em:
  Entradas Externas (EE);
  Saídas Externas (SE);
  Consultas Externas (CE);
Determinação da Complexidade:
Cada EE, SE e CE deve ser classificada com relação à sua complexidade funcional (baixa, média ou alta) baseado em:
  Número de Arquivos Referenciados (AR);
  Número de Tipos de Dado (TD);

## Slide 20
Funções do Tipo Transação
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Complexidade Funcional para EE:
Complexidade Funcional para SE e CE:

## Slide 21
Funções do Tipo Transação
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE

## Slide 22
Funções do Tipo Transação
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Entrada Externa (EE)
Processo elementar que processa dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação. Sua principal intenção é manter um ou mais arquivos lógicos internos e/ou alterar o comportamento do sistema.
Exemplo:
Incluir aluno, alterar aluno, excluir aluno.
Saída Externa (SE)
Processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. Sua principal intenção é apresentar informação ao usuário através de lógica de processamento que não seja apenas uma simples recuperação de dados ou informações controle. Seu processamento deve conter cálculo, ou criar dados derivados, ou manter um arquivo lógico interno, ou alterar o comportamento do sistema
Exemplo:
relatório de totais de faturamento por cliente.
Consulta Externa (CE)
Processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. Sua principal intenção é apresentar informação ao usuário através de simples recuperação de dados ou informações de controle, de um ALI ou AIE.
Exemplo:
Consulta cadastro de alunos.

## Slide 23
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Exemplos de EE:
O que não é EE:
Transações que recebem dados externos utilizados na manutenção de ALI;
Janela que permite adicionar, excluir e alterar registros em arquivos. Nesse caso contribuem com três EE;
Processamento em lotes de atualização de bases cadastrais a partir de arquivos de movimento;
Telas de filtro de relatórios e consultas;
Menus;
Telas de logon;
Funções do Tipo Transação

## Slide 24
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Exemplos de SE:
O que não é SE:
Relatórios com totalização de dados;
Relatórios que também atualizam arquivos;
Consultas com apresentação de dados derivados ou cálculos;
Arquivo de movimento gerado para outra aplicação;
Informações em formato gráfico;
Telas de logon (com processamento de cálculos e fórmulas matemáticas - criptografia);
Telas de help;
Drop-downs;
Consultas e relatórios sem nenhum totalizado, que não atualizam arquivos, não têm dados derivados ou modificam o comportamento do sistema;
Funções do Tipo Transação

## Slide 25
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Exemplos de CE:
O que não é CE:
Telas de help;
Informações em formato gráfico;
Telas de logon (sem qualquer tipo de processamento de cálculos e fórmulas matemáticas);
Drop-downs ou menus suspenso, desde que recuperem dados de um arquivo. Os drop-downs estático, com valores codificados diretamente no programa-fonte, não são contados;
Menus gerados dinamicamente com base em configuração da aplicação;
Menus estáticos;
Relatórios e consultas que contenham cálculo ou gerem dados derivados;
Funções do Tipo Transação

## Slide 26
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Funções do Tipo Transação
Tipos de Lógica de Processamento

## Slide 27
Funções do Tipo Dado
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Um ALI lido ou mantido pela função do tipo transação; ou
Um AIE lido pela função do tipo transação
Definição de Arquivo Referenciado (AR):
Regras de contagem de Arquivo Referenciado (AR):
Conte um arquivo referenciado para cada ALI mantido;
Conte apenas um arquivo referenciado para cada ALI que seja tanto mantido quanto lido;
Conte um arquivo referenciado para cada ALI ou AIE lido durante o processamento.

## Slide 28
Funções do Tipo Transação
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Cálculo de Contribuição

## Slide 29
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Fator de Ajuste
O valor do fator de ajuste (VAF – Value Adjustment Factor) é baseado em 14 características gerais de sistema (CGS), a saber:
Definição

## Slide 30
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Fator de Ajuste
Cada característica possui um nível de influência sobre a aplicação que pode variar em um intervalo discreto de zero a cinco conforme a baixo.
Definição

## Slide 31
VAMOS PARA A PRÁTICA....
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE

## Slide 32
LUCAS DARTORA | QUALIDADE DE SOFTWARE
Dúvidas?